附件1

网上申报纳税一体化试点及推行工作时间表

| 推行时间 | 工作项目 | 内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009年4月中旬 | 1.制定推行方案 | 制定全省推行网上申报纳税一体化试点工作方案 | 省局征管处 |
|  | 2.成立机构建立协调机制 | 成立网上申报纳税一体化试点推行工作领导小组，建立上下级、平级部门协调与沟通工作机制，同时建立与财政、人行、商业银行工作协调机制 | 省局征管处 |
| 2009年4月15日 | 3.全省推行动员 | 省局召开扩大推行财税库银横向联网电子缴税系统暨网上申报纳税一体化试点工作视频会议 | 省局征管处 |
| 2009年4月下旬 | 4.师资培训 | 省局组织市局进行网上抄报税、财税库银横向联网电子缴税系统操作及业务培训 | 省局征管处、流转税处、计统处、信息中心 |
|  | 5.环境准备 | 配置必要的硬件和软件，搭建模拟环境 | 省局信息中心 |
| 2009年4月至5月 | 6.制定实施方案 | 各省辖市局结合自身实际，制定全市试点及扩大推行实施方案,上报省局领导小组办公室备案 | 市局征管科 |
|  | 7.成立机构建立协调机制 | 成立本市网上申报纳税一体化试点推行工作领导小组，建立上下级、平级部门协调与沟通工作机制，同时建立与财政、人行、商业银行工作协调机制 | 市局征管科 |
|  | 8.操作人员培训 | 组织市区试点及拟推行单位进行网上抄报税、财税库银横向联网电子缴税系统操作及业务培训 | 市局征管科、流转税科、计统科、信息中心 |
| 2009年5月至2010年12月 | 9.联网测试 | 1.与已经测试成功的工行、农行、建行、交行、浦发行、广发行等六家商业银行进行联网扣税测试； | 市局计统科 |
|  |  | 2. 与有合作意愿的其他商业银行进行联网测试，成功后进行网上扣税 | 省局计统处 |
|  |  | 3. 根据各地城市商业银行合作意愿，由银行方按人民银行提供接口开发软件，进行联网测试，成功后进行网上扣税 | 省局计统处 |
| 2009年5月至6月 | 10.纳税人培训 | 组织软件公司集中对企业纳税人进行网上抄报税和网上扣款等软件的操作培训 | 试点单位 |
|  | 11.扣款协议签定 | 与纳税人培训、征期申报结合，与已登记企业纳税人签定扣款协议 | 试点单位 |
|  | 12.基础工作准备 | 进行系统参数和基础数据维护，进行三方协议维护和验证 | 试点单位 |
| 2009年6月至7月 | 13.试点正式上线 | 试点单位进行一般纳税人网上抄报税和财税库银联网网上扣款。 | 试点单位 |
| 2009年8月至12月 | 14.总结试点经验 | 总结试点运行经验，整理存在问题，形成解决方案 | 市局征管科 |
|  | 15.在市区全面推行 | 各市在总结试点经验基础上，在市区全面推行 | 市局征管科 |
| 2010年底前 | 16.在县（市）全面推行 | 各市在总结市区试点经验基础上，在县市全面推行 | 市局征管科 |