秘书四处          宁政办发〔2015〕72号

自治区人民政府办公厅关于

转发宁夏基本养老服务体系建设规划

（2015年—2017年）的通知

各市、县（区）人民政府，自治区政府各部门、直属机构：

自治区发展改革委、民政厅、财政厅制定的《宁夏基本养老服务体系建设规划（2015年—2017年）》，已经自治区人民政府同意，现转发给你们，请认真组织实施。

宁夏回族自治区人民政府办公厅

2015年6月1日

宁夏基本养老服务体系建设规划

（2015年—2017年）

为积极应对人口老龄化，加快构建基本养老服务体系，更好地保障全区特殊困难老年人群体的养老服务需求，根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号，以下简称《若干意见》）、《自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（宁政发〔2014〕44号，以下简称《实施意见》），制定本规划。

一、发展现状

截至2014年底，我区60岁以上户籍老年人口82.3万，占全区总人口的12.45%，预计到2015年将达到90万，占总人口的13%，2020年将突破百万大关，占总人口的16%左右。全区现有各类养老服务机构109所，共设置床位15024张。其中：农村敬老院58所，设置床位6363张；城市公办养老服务机构20所，设置床位3364张；民办养老服务机构投入使用31所，设置床位5297张。我区每千名老人拥有机构养老床位18.3张，尚未实现“十二五”末每千名老人床位数达到30张的目标。

在基本养老服务方面，自治区《实施意见》明确提出，要加大对养老服务的投入，统筹城乡、区域养老资源，促进基本养老服务均衡发展，着力保障困难老年人的养老服务需求，确保人人享有基本养老服务，到2020年实现基本养老服务全面保障的目标。《实施意见》同时指出，公办养老服务机构要充分发挥托底作用，重点为“三无”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务，并充分发挥其示范引领、专业培训、品牌输出作用。到2015年，50%以上的行政村建立老年幸福院，五保集中供养率达到70%以上；到2017年，60%以上的行政村建立老年幸福院，五保集中供养率达到80%以上。目前，全区有五保老人15212人，城市“三无”老人2853人，孤老优抚对象3000人，建成农村幸福院758个，五保集中供养率为32%，农村幸福院覆盖率为34%，均未实现“十二五”目标。同时，城市公办基本养老床位数仅为720张，远远不能满足城市“三无”老人和孤老优抚对象的保障性养老服务需求。

在基本养老服务总体供给能力不足的同时，我区基本养老服务还存在一些突出的问题。一是覆盖城乡的基本养老服务设施网络尚未建立，一些地方的基本养老设施还处于空白状态；二是服务能力不足，绝大部分公办养老服务机构只能为老年人提供供养服务，护理服务功能缺失；三是机构运营管理体制机制不健全，保证服务设施高效运转、规范服务的体制机制亟待建立；四是人才缺乏，为老服务人员专业化程度低，制约了养老机构整体功能和效益的发挥；五是农村居家老人，特别是“空巢老人”、“留守老人”吃饭、活动场所等问题较为突出，影响了老人生活质量。

基本养老服务是旨在保障特殊困难老年人群体生存和发展基本需求的基本公共服务，基本养老服务体系是基本公共服务体系的重要组成部分。随着人口老龄化进程的加快，我区基本养老服务需求与供给之间的矛盾将日益突出。根据我区基本养老服务实际，以目标和问题为导向，加快构建基本养老服务体系，增加基本养老服务供给，提升基本养老服务能力，是全面建成小康社会的客观需要，是完善基本公共服务体系的必然要求，是建设“四个宁夏”的紧迫任务，关系千家万户幸福安康，关系社会和谐稳定。

二、指导思想、总体目标和建设原则

（一）指导思想。

根据国务院《若干意见》和自治区《实施意见》有关基本养老服务体系建设的总体部署，以保障特殊困难老年人群体的养老服务需求为出发点，以构建基本养老服务设施网络、增加供给能力为核心，以完善服务功能和提升服务水平为重点，以建立完善项目运营管理机制为保障，充分发挥政府主导作用，用足用好中央专项彩票公益金，把基本养老服务体系建设作为自治区的重大民生工程实施，为逐步实现人人享有基本养老服务的目标提供有力支撑。

（二）总体目标。

针对当前基本养老服务体系存在的薄弱环节，在自治区和各市、县（区）的共同努力下，以老年活动中心、敬老院、农村老饭桌建设为重点，到2017年，初步构建起覆盖城乡、布局合理、规模适度、装备配套、运转高效的基本养老服务体系，市、县（区）老年活动中心实现全覆盖，农村五保集中供养率达到80%，农村老饭桌覆盖率达到60%，基本养老服务的公益性、可及性得到全面提升。

（三）建设原则。

1．统一规划，分级负责。根据全区基本养老服务体系建设目标，自治区承担3/4的建设任务，市、县（区）承担1/4的建设任务。自治区编制建设规划，提出指导原则、建设标准、推进措施、管理方法，明确自治区承担的具体建设项目并全额安排项目建设资金。各市、县（区）按照自治区要求，切实履行项目建设主体责任，同时，编制本地区自筹资金建设项目的实施方案，确保完成应该承担的建设任务。

2．统筹考虑，突出重点。针对我区基本养老服务体系的薄弱环节，优先解决基本养老服务床位不足的问题。在实现市、县（区）老年活动中心全覆盖的基础上，积极推进敬老院建设，重点改善服务人口多、基本养老服务资源短缺、经济基础相对薄弱的农村养老服务基础设施条件。充分利用现有设施，建设农村老饭桌，在条件成熟的行政村为农村居家老人，提供餐饮等服务。

3．保障基本，注重实效。把握公办养老服务机构的功能定位，遵照相关建设标准，按照条件具备、规模适度、经济适用、轻重缓急的要求，分级分类合理确定项目及其建设内容和规模，确保项目基本功能完善、服务流程科学。在保障基本养老服务需求的同时，适当兼顾为社会老人提供供养护理、日间照料、餐饮娱乐等服务。坚持基础设施建设与建立完善项目运行机制并重，促进公办养老服务机构可持续发展。

三、建设任务

2015年—2017年3年内，全区规划建设公益性养老床位约1万张。其中：自治区全额投资建设25所市、县级老年活动中心，25所敬老院，420个农村老饭桌，新增养老床位7540张。老饭桌2015年底前建成，老年活动中心和敬老院2016年底前建成；其余建设任务，由各市、县（区）承担，各地要立足实际，按照填平补齐的原则，制定项目实施方案，推进项目前期工作，适时启动项目建设，确保2017年底前建成。

（一）老年活动中心。

功能定位：重点为城市“三无”对象、孤老优抚对象、失能失智老人等特殊困难群体提供供养、护理等服务，同时，为老年人提供活动场所，为周边老年人提供日间照料服务。

建设标准：根据各地实际，全区分两个档次建设老年活动中心。一是在5个地级市各建设1所老年活动中心，每所设置床位250张，建筑面积8750平方米；二是在除利通区、原州区、沙坡头区外的其他19个县（市、区）和宁东能源化工基地各建设1所老年活动中心，每所设置床位120张，建筑面积4200平方米。按照国家相关标准，以上两个档次的老年活动中心床均建筑面积均为35平方米。

具体任务：在交通方便，人口相对集中的城区，建设25所市、县级老年活动中心，共新增床位3650张，总建筑面积127750平方米。其中：银川市8所，新增床位1090张，建筑面积38150平方米；石嘴山市4所，新增床位610张，建筑面积21350平方米；吴忠市5所，新增床位730张，建筑面积25550平方米；固原市5所，新增床位730张，建筑面积25550平方米；中卫市3所，新增床位数490张，建筑面积17150平方米。

（二）敬老院。

功能定位：为农村五保对象提供生活照料、卫生保健、康复训练、文化娱乐、精神慰藉等服务。

建设标准：根据农村基本养老服务需求，全区分3个档次建设敬老院。一是在原州区、西吉县、隆德县、海原县、永宁县闽宁镇5个五保老人数量较多的地区各建设1所敬老院，每所设置床位300张，建筑面积10500平方米；二是在石嘴山市、吴忠市、永宁县、贺兰县、灵武市、惠农区、平罗县、青铜峡市、盐池县、红寺堡区、泾源县、沙坡头区、中宁县13个市、县（区）的城区各建设1所敬老院，每所设置床位130张，建筑面积4550平方米；三是在盐池县大水坑镇、同心县河西镇和韦州镇、彭阳县红河镇、西吉县什字乡、泾源县泾河源镇、海原县海兴开发区7个中心集镇各建设1所敬老院，每所设置床位100张，建筑面积3500平方米。按照国家相关标准，以上三个档次的敬老院床均建筑面积均为35平方米。

具体任务：按照“需求充分、交通便利、设施配套、环境良好”的要求，建设25所敬老院，共新增床位3890张，总建筑面积136150平方米。其中：银川市4所，新增床位690张，建筑面积24150平方米；石嘴山市3所，新增床位390张，建筑面积13650平方米；吴忠市7所，新增床位820张，建筑面积28700平方米；固原市7所，新增床位1330张，建筑面积46550平方米；中卫市4所，新增床位660张，建筑面积23100平方米。

（三）农村老饭桌。

功能定位：为农村居家老人，特别是“空巢老人”、“留守老人”，提供就餐、文化娱乐、临时休息等服务。

建设标准：新建的农村老饭桌每个建筑面积100平方米，改建的农村老饭桌根据改建房屋面积具体确定。

具体任务：按照“方便群众、合理配置”的要求，建设420个农村老饭桌。其中：银川市95个、石嘴山市48个、吴忠市82个、固原市133个、中卫市62个。

四、投资安排

（一）老年活动中心和敬老院。

总建筑面积263900平方米，总投资80395万元。其中：老年活动中心建筑面积127750平方米，投资38748.5万元；敬老院建筑面积136150平方米，投资41646.5万元。自治区按照川区每平方米3000元、山区每平方米3100元的标准，拨付建设资金。各市、县（区）落实好建设用地后，自治区财政厅再下达建设资金。

（二）农村老饭桌。

总建筑面积46570平方米，其中，新建28100平方米，改建18470平方米，总投资9567万元。自治区按照新建每平方米2000元、改建每平方米1000元标准安排投资，并统一按5万元安排设备投资。

以上项目资金来源为中央专项彩票公益金。

五、保障措施

（一）加强组织领导，形成工作合力。

按照自治区人民政府的统一部署，建立民政厅牵头，发展改革委、财政厅、住房城乡建设厅、审计厅、政府督查室等部门参加的项目建设联席会议制度，定期通报情况，协调解决问题。各部门明确职责，发展改革委编制规划，财政厅拨付资金，住房城乡建设厅严把质量，审计厅跟踪审计，政府督查室及时督查，民政厅统筹协调指导各地加快项目建设，密切配合，相互支持、形成合力，切实做到责任到位，措施到位，投入到位，管理到位。各市、县（区）要将基本养老服务体系建设作为党委、政府主要领导工作实绩的考核内容，纳入当地经济社会发展规划、城市建设规划、土地利用规划，确保工作目标的实现。同时，加大宣传力度，营造全社会关心支持基本养老服务体系建设的氛围。

（二）推进标准化建设，发挥投资最大效益。

按照“统一规划、统一标准、统一外观、统一名称、统一标识”的原则组织项目建设。自治区民政厅会同住房城乡建设厅，根据老年活动中心、敬老院的床位设置规模，委托有资质的专业设计单位，做好项目建筑设计方案标准图。各地严格按照自治区制定的标准图实施项目建设，确保项目建设规模达标、功能配置合理、服务流程科学，并有效控制项目投资。各市、县（区）政府要尽快落实项目规划用地等建设条件，纳入规划的项目由项目所在地发展改革部门审批，民政部门按基本建设程序组织项目建设。自治区民政厅牵头，对项目全过程实行动态管理，严禁擅自变更建设内容、调整建设规模、改变建设标准，确保工程建设顺利、工程质量优良，使项目发挥应有的效益，让党委和政府放心、全区人民满意。

（三）规范运行管理机制，确保项目高效运转。

老年活动中心和敬老院原则上采取当地民政部门管理，政府购买服务的运行机制。各市、县（区）要将老年活动中心和敬老院运营经费足额纳入本级财政预算，同时争取社会力量捐助，保证养老机构高效运转。在保障当地基本养老服务需求的基础上，老年活动中心和敬老院积极开展社会养老服务，更好地发挥公办养老机构作用。农村老饭桌原则上按照政府补贴、民政管理、村级运营、互助养老的方式运营，各行政村村民委员会负责日常管理，自治区本级福彩公益金每年对老饭桌给予运营补助，不足部分由市、县（区）财政予以补助。自治区民政厅制定项目建成后的运营管理办法，报请自治区人民政府研究审定后执行。

附件：1.宁夏基本养老服务体系建设规划项目汇总表

2.宁夏基本养老服务体系建设规划市、县（区）

任务表

3.宁夏基本养老服务体系建设规划（老年活动中

心）项目表

4.宁夏基本养老服务体系建设规划（敬老院）项

目表

5.宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）

项目表

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏基本养老服务体系建设规划项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设床位数 （张） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 合 计 |  |  | 310470 | 7540 | 89962 | 89962 |
| 1 | 老年活动中心 | 新 建 | 25所 | 3650 | 38748.5 | 38748.5 |
| 2 | 敬老院 | 新 建 改扩建 | 25所 | 3890 | 41646.5 | 41646.5 |
| 3 | 农村老饭桌 | 新 建 改扩建 | 420个 | 0 | 9567 | 9567 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏基本养老服务体系建设规划市、县（区）任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市、县 （区） | 总投资 （万元） | 老年活动中心 |  |  |  | 敬老院 |  |  |  | 农村老饭桌 |  |  |
|  |  | 建设 数量 （所） | 建 设 床位数 （张） | 建设规模 （平方米） | 投 资 （万元） | 建设 数量 （所） | 建 设 床位数 （张） | 建设规模（平方米） | 投 资 （万元） | 建设 数量 （个） | 建设规模（平方米） | 投 资 （万元） |
|  | 89962 | 25 | 3650 | 127750 | 38748.5 | 25 | 3890 | 136150 | 41646.5 | 420 | 46570 | 9567 |
| 银川市 | 20860 | 8 | 1090 | 38150 | 11445 | 4 | 690 | 24150 | 7245 | 95 | 10350 | 2170 |
| 市本级 | 2625 | 1 | 250 | 8750 | 2625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴庆区 | 1410 | 1 | 120 | 4200 | 1260 |  |  |  |  | 6 | 700 | 150 |
| 金凤区 | 1320 | 1 | 120 | 4200 | 1260 |  |  |  |  | 5 | 350 | 60 |
| 西夏区 | 1357 | 1 | 120 | 4200 | 1260 |  |  |  |  | 5 | 520 | 97 |
| 永宁县 | 6350 | 1 | 120 | 4200 | 1260 | 2 | 430 | 15050 | 4515 | 23 | 2300 | 575 |
| 贺兰县 | 2988 | 1 | 120 | 4200 | 1260 | 1 | 130 | 4550 | 1365 | 15 | 1480 | 363 |
| 灵武市 | 3550 | 1 | 120 | 4200 | 1260 | 1 | 130 | 4550 | 1365 | 41 | 5000 | 925 |
| 宁东 | 1260 | 1 | 120 | 4200 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划市、县（区）任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市、县 （区） | 总投资 （万元） | 老年活动中心 |  |  |  | 敬老院 |  |  |  | 农村老饭桌 |  |  |
|  |  | 建设 数量 （所） | 建 设 床位数 （张） | 建设规模 （平方米） | 投 资 （万元） | 建设 数量 （所） | 建 设 床位数 （张） | 建设规模（平方米） | 投 资 （万元） | 建设 数量 （个） | 建设规模（平方米） | 投 资 （万元） |
| 石嘴山市 | 11560 | 4 | 610 | 21350 | 6405 | 3 | 390 | 13650 | 4095 | 48 | 7900 | 1060 |
| 市本级 | 3990 | 1 | 250 | 8750 | 2625 | 1 | 130 | 4550 | 1365 |  |  |  |
| 大武口区 | 1415 | 1 | 120 | 4200 | 1260 |  |  |  |  | 7 | 1200 | 155 |
| 惠农区 | 2755 | 1 | 120 | 4200 | 1260 | 1 | 130 | 4550 | 1365 | 10 | 800 | 130 |
| 平罗县 | 3400 | 1 | 120 | 4200 | 1260 | 1 | 130 | 4550 | 1365 | 31 | 5900 | 775 |
| 吴忠市 | 18463 | 5 | 730 | 25550 | 7791 | 7 | 820 | 28700 | 8806 | 82 | 8860 | 1866 |
| 市本级 | 3990 | 1 | 250 | 8750 | 2625 | 1 | 130 | 4550 | 1365 |  |  |  |
| 利通区 | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 2260 | 341 |
| 青铜峡市 | 2725 | 1 | 120 | 4200 | 1260 | 1 | 130 | 4550 | 1365 | 4 | 400 | 100 |
| 盐池县 | 3922.5 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 2 | 230 | 8050 | 2495.5 | 5 | 600 | 125 |
| 红寺堡区 | 3112.5 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 1 | 130 | 4550 | 1410.5 | 20 | 2000 | 400 |
| 同心县 | 4372 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 2 | 200 | 7000 | 2170 | 36 | 3600 | 900 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划市、县（区）任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市、县 （区） | 总投资 （万元） | 老年活动中心 |  |  |  | 敬老院 |  |  |  | 农村老饭桌 |  |  |
|  |  | 建设 数量 （所） | 建 设 床位数 （张） | 建设规模 （平方米） | 投 资 （万元） | 建设 数量 （所） | 建 设 床位数 （张） | 建设规模（平方米） | 投 资 （万元） | 建设 数量 （个） | 建设规模（平方米） | 投 资 （万元） |
| 固原市 | 25364 | 5 | 730 | 25550 | 7920.5 | 7 | 1330 | 46550 | 14430.5 | 133 | 13380 | 3013 |
| 市本级 | 2712.5 | 1 | 250 | 8750 | 2712.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原州区 | 3405 |  |  |  |  | 1 | 300 | 10500 | 3255 | 6 | 600 | 150 |
| 西吉县 | 6124 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 2 | 400 | 14000 | 4340 | 26 | 2620 | 482 |
| 彭阳县 | 3162 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 1 | 100 | 3500 | 1085 | 31 | 3100 | 775 |
| 泾源县 | 4927.5 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 2 | 230 | 8050 | 2495.5 | 50 | 4800 | 1130 |
| 隆德县 | 5033 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 1 | 300 | 10500 | 3255 | 20 | 2260 | 476 |
| 中卫市 | 13715 | 3 | 490 | 17150 | 5187 | 4 | 660 | 23100 | 7070 | 62 | 6080 | 1458 |
| 市本级 | 2625 | 1 | 250 | 8750 | 2625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙坡头区 | 1440 |  |  |  |  | 1 | 130 | 4550 | 1365 | 3 | 300 | 75 |
| 中宁县 | 3083 | 1 | 120 | 4200 | 1260 | 1 | 130 | 4550 | 1365 | 22 | 2080 | 458 |
| 海原县 | 6567 | 1 | 120 | 4200 | 1302 | 2 | 400 | 14000 | 4340 | 37 | 3700 | 925 |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏基本养老服务体系建设规划（老年活动中心）项目表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 （平方米） | 建 设 床位数 （张） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
|  | 合 计 |  | 127750 | 3650 | 38748.5 | 38748.5 |
| 银川市 |  |  | 38150 | 1090 | 11445 | 11445 |
| 1 | 银川市老年活动中心 | 新建 | 8750 | 250 | 2625 | 2625 |
| 2 | 兴庆区通贵老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 3 | 金凤区老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 4 | 西夏区老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 5 | 贺兰县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 6 | 永宁县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 7 | 灵武市老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 8 | 宁东老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 石嘴山市 |  |  | 21350 | 610 | 6405 | 6405 |
| 9 | 石嘴山市老年活动中心 | 新建 | 8750 | 250 | 2625 | 2625 |
| 10 | 大武口区老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 11 | 惠农区老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 12 | 平罗县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 吴忠市 |  |  | 25550 | 730 | 7791 | 7791 |
| 13 | 吴忠市老年活动中心 | 新建 | 8750 | 250 | 2625 | 2625 |
| 14 | 青铜峡市老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 15 | 盐池县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（老年活动中心）项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 （平方米） | 建 设 床位数 （张） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 16 | 红寺堡区老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |
| 17 | 同心县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |
| 固原市 |  |  | 25550 | 730 | 7920.5 | 7920.5 |
| 18 | 固原市老年活动中心 | 新建 | 8750 | 250 | 2712.5 | 2712.5 |
| 19 | 西吉县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |
| 20 | 彭阳县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |
| 21 | 泾源县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |
| 22 | 隆德县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |
| 中卫市 |  |  | 17150 | 490 | 5187 | 5187 |
| 23 | 中卫市老年活动中心 | 新建 | 8750 | 250 | 2625 | 2625 |
| 24 | 中宁县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1260 | 1260 |
| 25 | 海原县老年活动中心 | 新建 | 4200 | 120 | 1302 | 1302 |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏基本养老服务体系建设规划（敬老院）项目表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 （平方米） | 建 设 床位数 （张） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 合计 |  |  | 136150 | 3890 | 41646.5 | 41646.5 |
| 银川市 |  |  | 24150 | 690 | 7245 | 7245 |
| 1 | 永宁县第二敬老院二期 | 扩建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 2 | 永宁县闽宁镇敬老院 | 新建 | 10500 | 300 | 3150 | 3150 |
| 3 | 贺兰县第二敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 4 | 灵武市中心敬老院二期 | 扩建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 石嘴山市 |  |  | 13650 | 390 | 4095 | 4095 |
| 5 | 石嘴山市穆斯林敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 6 | 惠农区第二敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 7 | 平罗县第三敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 吴忠市 |  |  | 28700 | 820 | 8806 | 8806 |
| 8 | 吴忠市民族敬老院二期 | 扩建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 9 | 青铜峡市敬老院 | 扩建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 10 | 盐池县敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1410.5 | 1410.5 |
| 11 | 盐池县大水坑镇敬老院 | 新建 | 3500 | 100 | 1085 | 1085 |
| 12 | 同心县河西敬老院 | 新建 | 3500 | 100 | 1085 | 1085 |
| 宁夏基本养老服务体系建设规划（敬老院）项目表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 （平方米） | 建 设 床位数 （张） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 13 | 同心县韦州镇敬老院 | 新建 | 3500 | 100 | 1085 | 1085 |
| 14 | 红寺堡区第二敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1410.5 | 1410.5 |
| 固原市 |  |  | 46550 | 1330 | 14430.5 | 14430.5 |
| 15 | 原州区中心敬老院 | 新建 | 10500 | 300 | 3255 | 3255 |
| 16 | 彭阳县红河镇敬老院 | 新建 | 3500 | 100 | 1085 | 1085 |
| 17 | 西吉县中心敬老院二期 | 扩建 | 10500 | 300 | 3255 | 3255 |
| 18 | 西吉县什字乡敬老院 | 新建 | 3500 | 100 | 1085 | 1085 |
| 19 | 泾源县中心敬老院二期 | 扩建 | 4550 | 130 | 1410.5 | 1410.5 |
| 20 | 泾源县泾河源镇中心敬老院 | 翻建 | 3500 | 100 | 1085 | 1085 |
| 21 | 隆德县第三敬老院 | 新建 | 10500 | 300 | 3255 | 3255 |
| 中卫市 |  |  | 23100 | 660 | 7070 | 7070 |
| 22 | 沙坡头区第三中心敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |
| 23 | 海原县第四敬老院 | 新建 | 10500 | 300 | 3255 | 3255 |
| 24 | 海原县海兴开发区敬老院 | 扩建 | 3500 | 100 | 1085 | 1085 |
| 25 | 中宁县第四敬老院 | 新建 | 4550 | 130 | 1365 | 1365 |

| 附件5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 合 计（420个） |  |  | 46570 | 9567 | 9567 |
| 银川市（95个） |  |  | 10350 | 2170 | 2170 |
| 兴庆区（6个） |  |  | 700 | 150 | 150 |
| 1 | 兴庆区大新镇塔桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 2 | 兴庆区大新镇新水桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 3 | 兴庆区月牙湖乡滨河一村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 4 | 兴庆区月牙湖乡滨河三村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 5 | 兴庆区丽景街道办事处八里桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 6 | 兴庆区掌政镇永南村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 金凤区（5个） |  |  | 350 | 60 | 60 |
| 7 | 金凤区良田镇泾龙村老饭桌 | 改建 | 50 | 10 | 10 |
| 8 | 金凤区良田镇和顺新村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 9 | 金凤区长城中路街道办事处五里台村老饭桌 | 改建 | 50 | 10 | 10 |
| 10 | 金凤区丰登镇永丰村老饭桌 | 改建 | 50 | 10 | 10 |
| 11 | 金凤区良田镇兴源村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 西夏区（5个） |  |  | 520 | 97 | 97 |
| 12 | 西夏区镇北堡镇华西村老饭桌 | 改建 | 120 | 17 | 17 |
| 13 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 亲情一家老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 14 | 西夏区芦花台产城办同阳村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 15 | 西夏区兴泾镇穆斯林老饭桌 | 改建 | 120 | 17 | 17 |
| 16 | 西夏区兴泾镇西干村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 贺兰县（15个） |  |  | 1480 | 363 | 363 |
| 17 | 贺兰县金贵镇银河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 18 | 贺兰县立岗镇通义村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 19 | 贺兰县常信乡王田村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 20 | 贺兰县南梁台子管委会铁东村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 21 | 贺兰县京星农牧场京星农村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 22 | 贺兰县洪广镇欣荣村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 23 | 贺兰县金贵镇潘昶村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 24 | 贺兰县习岗镇新胜村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 25 | 贺兰县南梁台子管委会铁东村 海南清真大寺老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 26 | 贺兰县习岗镇德胜村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 27 | 贺兰县立岗镇先进村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 28 | 贺兰县立岗镇兰星村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 29 | 贺兰县习岗镇沙渠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 30 | 贺兰县常信乡张亮村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 31 | 贺兰县常信乡谭渠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 永宁县（23个） |  |  | 2300 | 575 | 575 |
| 32 | 永宁县李俊镇宁化村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 33 | 永宁县李俊镇李庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 34 | 永宁县李俊镇魏团村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 35 | 永宁县李俊镇金塔村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 36 | 永宁县李俊镇雷台村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 37 | 永宁县李俊镇王团村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 38 | 永宁县李俊镇许桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 39 | 永宁县望洪镇农丰村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 40 | 永宁县望洪镇西玉村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 41 | 永宁县望洪镇新华村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 42 | 永宁县望洪镇史庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 43 | 永宁县望洪镇靖益村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 44 | 永宁县胜利乡八渠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 45 | 永宁县胜利乡陆坊村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 46 | 永宁县胜利乡许旺村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 47 | 永宁县胜利乡园林村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 48 | 永宁县杨和镇杨和四期老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 49 | 永宁县杨和镇杨和康城老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 50 | 永宁县杨和镇永红村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 51 | 永宁县杨和镇惠丰村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 52 | 永宁县望远镇上河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 53 | 永宁县望远镇政台村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 54 | 永宁县望远镇丰盈村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 灵武市（41个） |  |  | 5000 | 925 | 925 |
| 55 | 灵武市东塔镇城一村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 56 | 灵武市东塔镇东塔村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 57 | 灵武市崇兴镇碱滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 58 | 灵武市崇兴镇台子村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 59 | 灵武市崇兴镇中北村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 60 | 灵武市崇兴镇海子村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 61 | 灵武市崇兴镇新架桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 62 | 灵武市崇兴镇中渠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 63 | 灵武市崇兴镇龙徐滩村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 64 | 灵武市崇兴镇榆木桥村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 65 | 灵武市崇兴镇杜木桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 66 | 灵武市崇兴镇韩渠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 67 | 灵武市崇兴镇杜家滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 68 | 灵武市临河镇临河村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 69 | 灵武市白土岗乡长流水村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 70 | 灵武市白土岗乡新红村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 71 | 灵武市白土岗乡枣岗子村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 72 | 灵武市白土岗乡新火村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 73 | 灵武市梧桐树乡沙坝头村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 74 | 灵武市梧桐树乡陶家圈村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 75 | 灵武市梧桐树乡北滩村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 76 | 灵武市梧桐树乡眭家庄村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 77 | 灵武市梧桐树乡河忠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 78 | 灵武市郝家桥镇王家嘴村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 79 | 灵武市郝家桥镇西渠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 80 | 灵武市郝家桥镇沈家湖村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 81 | 灵武市郝家桥镇吴家湖村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 82 | 灵武市郝家桥镇团结村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 83 | 灵武市郝家桥镇十里墎村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 84 | 灵武市郝家桥镇大泉村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 85 | 灵武市郝家桥镇泾灵北村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 86 | 灵武市郝家桥镇泾灵南村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 87 | 灵武市郝家桥镇关渠村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 88 | 灵武市郝家桥镇沙江村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 89 | 灵武市郝家桥镇上滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 90 | 灵武市郝家桥镇胡兴旺村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 91 | 灵武市郝家桥镇永清村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 92 | 灵武市郝家桥镇郝家桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 93 | 灵武市郝家桥镇新民村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 94 | 灵武市郝家桥镇漫水塘村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 95 | 灵武市郝家桥镇狼皮梁村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 石嘴山市（48个） |  |  | 7900 | 1060 | 1060 |
| 大武口区（7个） |  |  | 1200 | 155 | 155 |
| 96 | 大武口区长胜街道潮湖村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 97 | 大武口区长胜街道长胜村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 98 | 大武口区星海镇隆惠村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 99 | 大武口区星海镇祥和村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 100 | 大武口区星海镇临湖村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 101 | 大武口区星海镇富民村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 102 | 大武口区星海镇星光村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 惠农区（10个） |  |  | 800 | 130 | 130 |
| 103 | 惠农区庙台乡乐土岭村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 104 | 惠农区礼和乡星火村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 105 | 惠农区燕子墩乡燕子墩村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 106 | 惠农区尾闸镇尾闸村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 107 | 惠农区园艺镇静宁社区老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 108 | 惠农区园艺镇吉运社区老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 109 | 惠农区园艺镇桥东社区老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 110 | 惠农区红果子镇惠西社区老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 111 | 惠农区红果子镇长城社区老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 112 | 惠农区尾闸镇佳苑社区老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 平罗县（31个） |  |  | 5900 | 775 | 775 |
| 113 | 平罗县高庄乡银光村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 114 | 平罗县高庄乡惠威村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 115 | 平罗县高庄乡新村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 116 | 平罗县高庄乡广华村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 117 | 平罗县城关镇和平村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 118 | 平罗县城关镇福馨村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 119 | 平罗县姚伏镇姚伏村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 120 | 平罗县头闸镇西永惠村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 121 | 平罗县头闸镇头闸村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 122 | 平罗县头闸镇红岗村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 123 | 平罗县头闸镇正闸村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 124 | 平罗县头闸镇永惠村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 125 | 平罗县灵沙乡东灵村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 126 | 平罗县崇岗镇暖泉村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 127 | 平罗县崇岗镇崇富村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 128 | 平罗县崇岗镇长青村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 129 | 平罗县黄渠桥镇王家园村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 130 | 平罗县黄渠桥镇万家营村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 131 | 平罗县通伏乡金堂桥村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 132 | 平罗县通伏乡新丰村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 133 | 平罗县通伏乡五香村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 134 | 平罗县通伏乡马场村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 135 | 平罗县通伏乡团结村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 136 | 平罗县通伏乡永兴村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 137 | 平罗县陶乐镇王家庄村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 138 | 平罗县陶乐镇东园村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 139 | 平罗县红崖子乡三棵柳村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 140 | 平罗县渠口乡渠口村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 141 | 平罗县渠口乡交济村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 142 | 平罗县渠口乡分水闸村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 143 | 平罗县渠口乡六羊村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 吴忠市（82个） |  |  | 8860 | 1866 | 1866 |
| 利通区（17个） |  |  | 2260 | 341 | 341 |
| 144 | 利通区高闸镇马家湖村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 145 | 利通区高闸镇朱渠村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 146 | 利通区马莲渠乡马莲渠村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 147 | 利通区郭家桥乡郭家桥村老饭桌 | 改建 | 110 | 16 | 16 |
| 148 | 利通区金银滩镇良繁场老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 149 | 利通区郭家桥乡杨家岔村老饭桌 | 改建 | 160 | 21 | 21 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 150 | 利通区古城镇古城村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 151 | 利通区上桥镇瓜儿渠村老饭桌 | 改建 | 120 | 17 | 17 |
| 152 | 利通区上桥镇涝河桥村老饭桌 | 改建 | 130 | 18 | 18 |
| 153 | 利通区上桥镇中华村老饭桌 | 改建 | 110 | 16 | 16 |
| 154 | 利通区上桥镇罗渠村老饭桌 | 改建 | 130 | 18 | 18 |
| 155 | 利通区板桥乡蔡桥村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 156 | 利通区板桥乡李闸渠村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 157 | 利通区板桥乡洼渠村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 158 | 利通区古城镇秦桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 159 | 利通区古城镇党家河湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 160 | 利通区古城镇左营村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 青铜峡市（4个） |  |  | 400 | 100 | 100 |
| 161 | 青铜峡市陈袁滩镇补号村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 162 | 青铜峡市陈袁滩镇袁滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 163 | 青铜峡市峡口镇谭桥村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 164 | 青铜峡市小坝镇南庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 盐池县（5个） |  |  | 600 | 125 | 125 |
| 165 | 盐池县麻黄山乡何新庄村老饭桌 | 改建 | 200 | 25 | 25 |
| 166 | 盐池县麻黄山乡沙腰岘村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 167 | 盐池县花马池镇柳杨堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 168 | 盐池县花马池镇北塘新村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 169 | 盐池县王乐井乡孙家楼村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 同心县（36个） |  |  | 3600 | 900 | 900 |
| 170 | 同心县河西镇下河湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 171 | 同心县河西镇李沿子村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 172 | 同心县河西镇上河湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 173 | 同心县河西镇菊花台村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 174 | 同心县河西镇旱天岭村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 175 | 同心县河西镇同德村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 176 | 同心县石狮管委会城一村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 177 | 同心县石狮管委会黑套子村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 178 | 同心县石狮管委会庙儿岭村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 179 | 同心县石狮管委会满春村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 180 | 同心县石狮管委会沙沿村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 181 | 同心县豫海镇城北村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 182 | 同心县王团镇沟南村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 183 | 同心县王团镇大沟沿村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 184 | 同心县王团镇园枣村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 185 | 同心县王团镇张家湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 186 | 同心县王团镇李家庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 187 | 同心县丁塘镇杨塘村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 188 | 同心县丁塘镇金家井村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 189 | 同心县丁塘镇团结村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 190 | 同心县丁塘镇八方村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 191 | 同心县丁塘镇新华村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 192 | 同心县兴隆乡新生村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 193 | 同心县兴隆乡王团村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 194 | 同心县兴隆乡冯川村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 195 | 同心县张家源乡汪家塬村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 196 | 同心县张家源乡张家源村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 197 | 同心县下马关镇陈儿庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 198 | 同心县下马关镇上垣村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 199 | 同心县下马关镇王古窑村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 200 | 同心县下马关镇下垣村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 201 | 同心县下马关镇西沟村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 202 | 同心县预旺镇北关村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 203 | 同心县预旺镇南塬村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 204 | 同心县窑山管委会深沟村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 205 | 同心县窑山管委会李家山村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 红寺堡区（20个） |  |  | 2000 | 400 | 400 |
| 206 | 红寺堡区红寺堡镇朝阳村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 207 | 红寺堡区红寺堡镇上源村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 208 | 红寺堡区红寺堡镇中圈塘村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 209 | 红寺堡区红寺堡镇光彩村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 210 | 红寺堡区新庄集乡新集村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 211 | 红寺堡区新庄集乡柳树台村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 212 | 红寺堡区新庄集乡白墩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 213 | 红寺堡区新庄集乡康庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 214 | 红寺堡区新庄集乡沙草墩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 215 | 红寺堡区柳泉乡甜水河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 216 | 红寺堡区柳泉乡甜水河村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 217 | 红寺堡区柳泉乡永新村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 218 | 红寺堡区太阳山镇塘坊粱村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 219 | 红寺堡区太阳山镇潘河村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 220 | 红寺堡区太阳山镇小泉村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 221 | 红寺堡区太阳山镇巴庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 222 | 红寺堡区大河乡石炭沟村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 223 | 红寺堡区大河乡大河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 224 | 红寺堡区大河乡香园村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 225 | 红寺堡区大河乡龙兴村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 固原市（133个） |  |  | 13380 | 3013 | 3013 |
| 原州区（6个） |  |  | 600 | 150 | 150 |
| 226 | 原州区中河乡中河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 227 | 原州区头营镇马园村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 228 | 原州区头营镇马店村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 229 | 原州区开城镇大马庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 230 | 原州区张易镇田堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 231 | 原州区彭堡镇闫堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 西吉县（26个） |  |  | 2620 | 482 | 482 |
| 232 | 西吉县兴平乡王湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 233 | 西吉县兴平乡堡湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 234 | 西吉县火石寨乡沙岗村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 235 | 西吉县火石寨乡新开村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 236 | 西吉县田坪乡田坪村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 237 | 西吉县田坪乡黄岔村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 238 | 西吉县震湖乡李章村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 239 | 西吉县震湖乡孟湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 240 | 西吉县红耀乡红耀村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 241 | 西吉县红耀乡大堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 242 | 西吉县马莲乡南川村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 243 | 西吉县马莲乡张堡湾村老饭桌 | 改建 | 120 | 17 | 17 |
| 244 | 西吉县王民乡二口村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 245 | 西吉县王民乡姚坡村老饭桌 | 改建 | 70 | 12 | 12 |
| 246 | 西吉县马建乡大湾村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 247 | 西吉县沙沟乡沙沟村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 248 | 西吉县什字乡玉丰村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 249 | 西吉县将台乡明台村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 250 | 西吉县硝河乡坟湾村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 251 | 西吉县白崖乡白崖村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 252 | 西吉县平峰镇王庆村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 253 | 西吉县西滩乡西滩村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 254 | 西吉县偏城乡姚庄村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 255 | 西吉县兴隆镇兴隆村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 256 | 西吉县新营乡新营村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 257 | 西吉县吉强镇套子湾村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 隆德县（20个） |  |  | 2260 | 476 | 476 |
| 258 | 隆德县山河乡山河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 259 | 隆德县山河乡王庄村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 260 | 隆德县神林乡神林村老饭桌 | 改建 | 160 | 21 | 21 |
| 261 | 隆德县联财镇联财村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 262 | 隆德县沙塘镇十八里村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 263 | 隆德县沙塘镇沙塘村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 264 | 隆德县陈靳乡清凉村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 265 | 隆德县好水乡三星村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 266 | 隆德县张程乡张银村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 267 | 隆德县张程乡五龙村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 268 | 隆德县张程乡张程村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 269 | 隆德县杨河乡红旗村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 270 | 隆德县观庄乡观堡村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 271 | 隆德县观庄乡前庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 272 | 隆德县凤岭乡薛岔村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 273 | 隆德县凤岭乡李士村老饭桌 | 改建 | 150 | 20 | 20 |
| 274 | 隆德县温堡乡前进村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 275 | 隆德县温堡乡杜堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 276 | 隆德县奠安乡梁堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 277 | 隆德县奠安乡新街村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 彭阳县（31个） |  |  | 3100 | 775 | 775 |
| 278 | 彭阳县城阳乡刘河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 279 | 彭阳县城阳乡沟圈村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 280 | 彭阳县草庙乡和谐村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 281 | 彭阳县草庙乡周庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 282 | 彭阳县草庙乡新洼村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 283 | 彭阳县古城镇海口村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 284 | 彭阳县古城镇高庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 285 | 彭阳县古城镇古城村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 286 | 彭阳县古城镇挂马沟老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 287 | 彭阳县冯庄乡小园子村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 288 | 彭阳县冯庄乡冯庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 289 | 彭阳县小岔乡小岔村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 290 | 彭阳县小岔乡榆树村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 291 | 彭阳县新集乡团结村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 292 | 彭阳县新集乡大火村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 293 | 彭阳县新集乡白河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 294 | 彭阳县新集乡下马洼村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 295 | 彭阳县红河镇韩堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 296 | 彭阳县红河镇友联村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 297 | 彭阳县红河镇红河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 298 | 彭阳县红河镇上王村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 299 | 彭阳县白阳镇周沟村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 300 | 彭阳县白阳镇崾岘村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 301 | 彭阳县白阳镇任湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 302 | 彭阳县罗洼乡罗洼村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 303 | 彭阳县王洼镇王洼村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 304 | 彭阳县王洼镇石岔村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 305 | 彭阳县交岔乡关口村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 306 | 彭阳县城阳乡长城村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 307 | 彭阳县城阳乡涝池村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 308 | 彭阳县孟塬乡双树村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 泾源县（50个） |  |  | 4800 | 1130 | 1130 |
| 309 | 泾源县新民乡石咀村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 310 | 泾源县新民乡高家沟村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 311 | 泾源县新民乡西贤村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 312 | 泾源县新民乡先进村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 313 | 泾源县泾河源镇庞东村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 314 | 泾源县泾河源镇涝池村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 315 | 泾源县泾河源镇余家村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 316 | 泾源县泾河源镇北营村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 317 | 泾源县泾河源镇兰大庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 318 | 泾源县泾河源镇白吉村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 319 | 泾源县泾河源镇下秦村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 320 | 泾源县泾河源镇冶家村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 321 | 泾源县泾河源镇河北村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 322 | 泾源县兴盛乡红旗村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 323 | 泾源县兴盛乡红星村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 324 | 泾源县兴盛乡兴明村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 325 | 泾源县兴盛乡上黄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 326 | 泾源县兴盛乡兴盛村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 327 | 泾源县香水镇米岗村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 328 | 泾源县香水镇惠台村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 329 | 泾源县香水镇沙源村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 330 | 泾源县香水镇城关村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 331 | 泾源县香水镇永丰村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 332 | 泾源县香水镇沙南村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 333 | 泾源县香水镇新月村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 334 | 泾源县香水镇太阳村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 335 | 泾源县香水镇下桥村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 336 | 泾源县香水镇园子村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 337 | 泾源县黄花乡庙湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 338 | 泾源县黄花乡店堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 339 | 泾源县黄花乡下胭村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 340 | 泾源县黄花乡华兴村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 341 | 泾源县六盘山镇周沟村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 342 | 泾源县六盘山镇什字村饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 343 | 泾源县六盘山镇张堡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 344 | 泾源县六盘山镇李庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 345 | 泾源县六盘山镇马西坡村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 346 | 泾源县六盘山镇太阳洼村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 347 | 泾源县六盘山镇杨庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 348 | 泾源县六盘山镇东山坡村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 349 | 泾源县六盘山镇和尚铺村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 350 | 泾源县大湾乡牛营村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 351 | 泾源县大湾乡埫坪村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 352 | 泾源县大湾乡杨岭村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 353 | 泾源县大湾乡中庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 354 | 泾源县大湾乡绿源村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 355 | 泾源县大湾乡六盘村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 356 | 泾源县大湾乡何堡村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 357 | 泾源县大湾乡武坪村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 358 | 泾源县大湾乡瓦亭村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 中卫市（62个） |  |  | 6080 | 1458 | 1458 |
| 沙坡头区（3个） |  |  | 300 | 75 | 75 |
| 359 | 沙坡头区文昌镇五里社区老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 360 | 沙坡头区柔远镇雍湖社区老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 361 | 沙坡头区迎水桥镇码头社区老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 中宁县（22个） |  |  | 2080 | 458 | 458 |
| 362 | 中宁县舟塔乡田滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 363 | 中宁县舟塔乡孔滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 364 | 中宁县舟塔乡舟塔村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 365 | 中宁县舟塔乡靳崖村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 366 | 中宁县舟塔乡康滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 367 | 中宁县鸣沙镇薛营村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 368 | 中宁县鸣沙镇李滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 369 | 中宁县鸣沙镇长滩村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 370 | 中宁县大战场镇花豹湾村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 371 | 中宁县大战场镇石喇叭村老饭桌 | 改建 | 60 | 11 | 11 |
| 372 | 中宁县余丁乡金沙村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 373 | 中宁县余丁乡黄羊村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 374 | 中宁县石空镇立新村老饭桌 | 改建 | 100 | 15 | 15 |
| 375 | 中宁县石空镇枣一村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 376 | 中宁县宁安镇黄滨村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 377 | 中宁县宁安镇古城村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 378 | 中宁县宁安镇南桥村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 379 | 中宁县白马乡三道湖村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 380 | 中宁县白马乡白马村老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 381 | 中宁县白马乡朱路村老饭桌 | 改建 | 120 | 17 | 17 |
| 382 | 中宁县渠口农场园三队老饭桌 | 改建 | 80 | 13 | 13 |
| 383 | 中宁县喊叫水乡喊叫水村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 海原县（37个） |  |  | 3700 | 925 | 925 |
| 384 | 海原县曹洼乡曹洼村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 385 | 海原县曹洼乡脱烈村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 386 | 海原县甘盐池管委会盐池村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 387 | 海原县甘盐池管委会移民安置区老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 388 | 海原县高崖乡草场村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 389 | 海原县高崖乡新民村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 390 | 海原县关桥乡张湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 391 | 海原县关桥乡罗山村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 392 | 海原县关桥乡麻春村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 393 | 海原县关桥乡王湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 394 | 海原县关庄乡关庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 395 | 海原县海城镇高台村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 396 | 海原县海城镇武塬村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 397 | 海原县海城镇山门村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 398 | 海原县海城镇王井村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

| 宁夏基本养老服务体系建设规划（农村老饭桌）项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （平方米） | 投资及资金来源 |  |
|  |  |  |  | 总投资 | 中央专项 彩票公益金 |
| 399 | 海原县李旺镇红圈村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 400 | 海原县李旺镇团庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 401 | 海原县七营镇高崖村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 402 | 海原县七营镇五营村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 403 | 海原县三河镇黑城村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 404 | 海原县三河镇六窑村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 405 | 海原县三河镇四营村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 406 | 海原县三河镇坪路村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 407 | 海原县三河镇红城村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 408 | 海原县史店乡徐坪村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 409 | 海原县史店乡史店村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 410 | 海原县树台乡二百户村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 411 | 海原县树台乡相桐村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 412 | 海原县树台乡树台村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 413 | 海原县郑旗乡西沿村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 414 | 海原县郑旗乡郑旗村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 415 | 海原县郑旗乡撒台村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 416 | 海原县红羊乡杨明村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 417 | 海原县贾塘乡马营村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 418 | 海原县西安镇胡湾村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 419 | 海原县西安镇园河村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |
| 420 | 海原县九彩乡新庄村老饭桌 | 新建 | 100 | 25 | 25 |

抄送：自治区党委各部门，自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院、人民检察院，中央驻宁各单位，宁夏军区。

各人民团体，各民主党派自治区委员会。

宁夏回族自治区人民政府办公厅        2015年6月2日印发

纸发115份  电发480份